#Chama o SAMU

**Postmortem**

## ##1 Interação

|  |  |
| --- | --- |
| **Término da Iteração** | **Início da iteração** |
| 14/05/2017 | 03/05/2017 |

### **O que estava planejado**

* Iniciar o desenvolvimento das histórias do usuário: fazer uma home explicativa e Realizar comentários;
* Aplicar os testes bdd e tdd as histórias do usuário citado acima;
* Entender a integração do GIthub, C9 e Heroku e aplicar no projeto;
* Fazer deploy no github do início da aplicação;
* Fazer deploy das HU’s no GIthub.

### **O que foi feito**

* O desenvolvimento das duas historias do usuario citada acima;
* Deploy das HU’s no GIthub;
* Organizar as issues dentro do github, para controle do que foi feito, e o que falta fazer;
* Deploy da aplicação no GIthub;
* Escolhido o template do site, e customizado/
* Deploy da aplicação no Heroku;
* Atualização dos mockups.

### **O que não foi feito**

● Aplicação dos testes bdd e tdd;

### **Planejado para próxima iteração**

* Fazer as histórias dos usuários: Manusear a aplicação em qualquer dispositivo, Acesso aos filtros para gerar o gráfico;
* Fazer os Teste para as histórias dos usuários acima;
* Fazer deploy das atividades dessa iteração no github;
* Levantamento de possíveis API’s para geração de gráfico;
* Entender o funcionamento de TDD;
* Analisar adição de uma API’s do google maps.

**Lições aprendidas**

● Fazer backup do que foi feito;

* Entendimento parcial da interação c9, github , heroku;
* Entendimento parcial de bdd.